مستند تحليل متكامل

تحويل منصة الوكلاء السحابية

إلى نموذج Manus AI / Kimi Agent

Agent Platform — الإصدار الأول

يونيو 2026

المحتويات

مقدمة ونظرة عامة

تحليل Manus AI و Kimi Agent

ما هو Manus AI

ما هو Kimi Agent

الميزات المشتركة

تقييم المشروع الحالي

المكوّنات التي تم إنجازها

التقنيات المستخدمة

فجوات التحول (Gap Analysis)

فجوات الواجهة (UI/UX)

فجوات البرمجيات

فجوات الوكلاء

خارطة طريق UI/UX التحول

صفحة الدردشة الرئيسية

واجهة المحادثة التفاعلية

لوحة التحكم

خارطة طريق آلية العمل

محرك الوكيل المرئي

نموذج الذاكرة المشتركة

نظام الأدوات الديناميكية

خطة التنفيذ المرحلية

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

# مقدمة ونظرة عامة

هذا المستند هو تحليل متكامل لمشروع "منصة الوكلاء السحابية" الحالي، وهدفه توضيح المسار المطلوب لتحويل المنصة من حالتها الراهنة (مرحلة بناء تقني) إلى نموذج مشابه لمنصتي Manus AI و Kimi Agent.

## السياق التي يمثلها المشروع

يهدف المشروع إلى بناء "وكيل سحابي عام" قابل للتشغيل في البيئات الإنتاجية، يملك قدرات التالية:

● التنفيذ المستقل لمهام معقدة عبر متصفح ويب

● القدرة على استخدام أدوات خارجية (متصفح، محررنصوص، بحث، إنشاء ملفات)

● تشغيل عمليات متعددة بشكل متوازي

● الذاكرة المشتركة عبر الجلسات

● تتبع التكاليف وتقارير الأداء

## المنصات المرجعية

تم استناد منصتي Manus AI و Kimi Agent كنموذجين مرجعيين لأنهما يمثلان المعيار الذي نسعى إليه:

● Manus AI: وكيل AI عام من شركة Monica، يملك قدرات تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل

● Kimi Agent: وكيل AI من Moonshot AI، يتميز في معالجة المسندات والتفاعل مع الملفات

# تحليل Manus AI و Kimi Agent

## ما هو Manus AI

Manus AI هو وكيل AI عام أطلقته شركة Monica في ربيع 2025. يتميز المنصة بقدرتها على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل دون تدخل بشري. الاسم "Manus" ما هو إلا لاتينية تعني "اليد" ، مما يعكس المفهوم القائم على "التنفيذ باليد" أو "التحكم المباشر".

### الميزات التقنية لـ Manus

● محرك عمل بهيئة الوكيل (Agentic Workflow Engine): قادر على تجزئة المهام إلى خطوات فرعية

● تحكم كامل في متصفح ويب (باستخدام Playwright): يمكنه من التصفح، النقر، تعبئة النماذج

● تشغيل أدوات خارجية: محرر نصوص، محرر جداول، بحث، تحليل بيانات

● تقارير مفصلة وشفافات (Artifacts): ينتج ملفات Excel، PDF، صور، كود

● واجهة مستخدم بسيطة بتصميم عصري نظيف

● عرض تفاصيل تقدم الوكيل للمستخدم (Thinking Process)

## ما هو Kimi Agent

Kimi Agent هو وكيل AI منتج من Moonshot AI، شركة صينية ناشئة. يتميز المنصة بقدرتها على معالجة المسندات الطويلة والتفاعل الذكي مع الملفات. منصة Kimi تدعم رفع ملفات بحجم يبلغ 100MB وتحليلها.

### الميزات التقنية لـ Kimi

● نافذة سياقية ضخمة (Context Window يبلغ 2M token)

● دعم رفع وتحليل الملفات: PDF، Word، صور، ملفات برمجية

● البحث المباشر عبر الإنترنت

● واجهة مستخدم بسيطة ونظيفة

● محرر نصوص ذكي متقدم

## الميزات المشتركة

| الميزة | Manus AI | Kimi Agent | الأهمية |
| --- | --- | --- | --- |
| تحكم المتصفح | ممتاز | محدود | عالي جدا |
| الذاكرة المشتركة | ممتاز | ممتاز | عالي |
| الأدوات الديناميكية | ممتاز | محدود | عالي |
| شروح المهام المعقدة | ممتاز | محدود | عالي جدا |
| تتبع التكاليف | ممتاز | محدود | متوسط |
| البساطة في التشغيل | مرن | سريع | عالي |
| واجهة المستخدم | بسيطة | بسيطة | عالي جدا |

جدول 1: مقارنة بين الميزات الرئيسية

# تقييم المشروع الحالي

## المكوّنات التي تم إنجازها

بناءً على الفحص المعمق للمشروع على GitHub، تبين المشروع تقدماً ملحوظاً في البنية التحتية. إليك أبرز المكوّنات التي تم إنجازها بنجاح:

### 1. البنية التشريحية

● 9 ملفات توثيق مفصلة (ARCHITECTURE, DATABASE, AGENTS, PROVIDERS, TOOLS, MEMORY, WORKFLOWS, MCP, API)

● هيكل مشروع متقدم بـ 19 وحدة مستقلة

● Clean Architecture + Modular Monolith مطبققة بشكل صحيح

### 2. قاعدة البيانات

● 35 جدول PostgreSQL مع تشفير AES-256-GCM

● Drizzle ORM مع pgvector للبحث الدلالي

● طبقات متعددة: Auth, Providers, Agents, Tools, MCP, Memory, Workflows, RAG, Cost Tracking

### 3. الخلفية (Backend)

● JWT + RBAC مع تشفير كامل

● Redis + BullMQ للطوابير والمهام الخلفية

● Circuit Breaker + Retry + Cost Tracker

● LangGraph StateGraph + Browser Agent + Integrations

### 4. الواجهة الأمامية (Frontend)

● Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS

● shadcn/ui للمكوّنات

● صفحة ترحيب رئيسية تعرض الحالة

● لوحة إدارة مبسطة بصفحات متعددة

● صفحة دردشة تفاعلية باستخدام Streaming

## التقنيات المستخدمة

| الفئة | التقنية | الإصدار |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 16 | أحدث إصدار |
| Database | PostgreSQL 15 + Drizzle ORM | مع pgvector |
| Cache/Queue | Redis + BullMQ | في الذاكرة والمهام |
| Auth | JWT + RBAC | مصادقة وتحكم بالصلاحيات |
| UI | Tailwind + shadcn/ui | مكوّنات Radix UI |
| State | Zustand + React Query | إدارة الحالة |
| Agent Engine | LangGraph + StateGraph | محرك الوكلاء |
| Browser | Playwright | أتوماتيكية المتصفح |
| Scheduler | BullMQ Repeatable | مهمات مؤقتة |

جدول 2: التقنيات المستخدمة في المشروع

# فجوات التحول (Gap Analysis)

بعد المقارنة المفصلة بين المشروع الحالي ومنصتي Manus AI وKimi Agent، تبين الفجوات التالية:

## فجوات الواجهة (UI/UX)

### 1. صفحة الدردشة الرئيسية

● الحالي: صفحة ترحيب بسيطة تعرض الحالة فقط

● المطلوب: واجهة دردشة تفاعلية كاملة مشابهة لـ ChatGPT/Claude

● الفجوة: غياب الواجهة التفاعلية الحديثة والسيرة الذاتية

### 2. عرض عملية التفكير (Thinking Process)

● الحالي: لا يوجد عرض مفصل لعملية تفكير الوكيل

● المطلوب: شريط تقدمي يظهر الخطوات الجارية (كما في Manus)

● الفجوة: غياب UI لعرض التفكير المباشر

### 3. تتبع التكاليف والمهام

● الحالي: لا يوجد نظام مهام مرئي في الواجهة

● المطلوب: القدرة على إنشاء مهام معقدة مع تتبع التقدم

● الفجوة: إضافة نظام مهام متكامل في الواجهة

## فجوات البرمجيات

### 1. محرك الوكيل (Agent Engine)

● الحالي: يوجد LangGraph + StateGraph لكن بدون تكامل

● المطلوب: محرك وكيل يتيح بتنفيذ مهم معقدة بشكل مستقل

● الفجوة: التكامل على تطبيق Agent Engine مع تتبع الحالة

### 2. الذاكرة المشتركة

● الحالي: نظام ذاكرة متقدم مع Short-Term + Long-Term

● المطلوب: ذاكرة مشتركة عبر الجلسات مع ضغط السياق

● الفجوة: تطبيق Memory Compression وContext Enrichment

## فجوات الوكلاء

### 1. التحكم المباشر في المتصفح

● الحالي: يوجد Playwright لكن بدون واجهة مرئية

● المطلوب: القدرة على رؤية متصفح الوكيل وتحكمه

● الفجوة: بناء Browser View متكامل

### 2. الأدوات الديناميكية

● الحالي: نظام أدوات متقدم مع 16 أداة جاهزة

● المطلوب: اكتشاف أدوات MCP ديناميكياً

● الفجوة: تكامل التكامل مع MCP وإضافة أدوات جديدة

| المجال | الأهمية | الوصف |
| --- | --- | --- |
| UI/UX | عالي | إعادة تصميم الواجهة بأسلوب حديث |
| Thinking Process | عالي | إضافة عرض مفصل لعملية الوكيل |
| Task System | عالي | بناء نظام مهام مرئي |
| Browser Control | متوسط | تكامل Browser View في الواجهة |
| MCP Integration | متوسط | تكامل MCP ديناميكي |
| Memory System | متوسط | تطبيق Memory Compression |

جدول 3: ملخص فجوات التحول

# خارطة طريق UI/UX التحول

هذه الخارطة توضح التحولات المطلوبة في الواجهات للاقترب من تجربة مستخدم مشابهة لمنصتي Manus AI وKimi Agent.

## صفحة الدردشة الرئيسية

### التصميم الحالي

التصميم الحالي مستوحب من منصة الإدارة، مع صفحة ترحيب بسيطة تعرض الحالة الراهنة للمشروع.

### التصميم المطلوب

● إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتكون واجهة دردشة تفاعلية حديثة

● إضافة شريط تقدمي لتتبع المهام الجارية

● تصميم سيرة ذاتية مشابهة لـ ChatGPT

● عرض تفاصيل الرسائل والملفات المرفقة

### المكوّنات المطلوبة

● ChatInterface: مكوّن دردشة تفاعلية بسيطة مع دعم Markdown

● ThinkingProcess: عرض عملية التفكير الحالية

● TaskTimeline: شريط تقدمي لالمهام

● ArtifactViewer: عارض للملفات المنتجة (PDF, صور, كود)

● BrowserView: عرض متصفح مباشر

## واجهة المحادثة التفاعلية

### التصميم الحالي

تصميم بسيط مع مساحة نصوص وإمكانية إرسال الرسائل النصية فقط.

### التصميم المطلوب

● إضافة معاينة عملية التفكير مع انيميشن

● عرض الأدوات المستخدمة في كل رسالة

● سير ذاتي مع تتبع الجلسات

● إمكانية نسخ/لصق الرسائل

## لوحة التحكم

### التصميم الحالي

لوحة إدارة مبسطة بصفحات متعددة للوكلاء والمهام والتقارير.

### التصميم المطلوب

● إعادة تصميم اللوحة بأسلوب حديث

● إضافة صفحة المهام المرئية

● إضافة صفحة التقارير والتحليلات

● تحسين الأداء التفاعلي

# خارطة طريق آلية العمل

هذه الخارطة توضح التحولات المطلوبة في البرمجيات وآليات العمل.

## محرك الوكيل المرئي

### الحالي

● LangGraph + StateGraph مطبققان لكن بدون تكامل

● 9 وكلاء معرفين في النظام (Planner, Research, Reasoning, Coding, Execution, Tool, Memory, Reflection, Summarizer)

### المطلوب

● التكامل على تطبيق Agent Engine مع تتبع الحالة الكامل

● إضافة قدرة التحكم المباشر في المتصفح

● تطبيق نموذج Handoff متكامل

## نموذج الذاكرة المشتركة

### الحالي

● نظام ذاكرة متقدم مع Short-Term (Redis) + Long-Term (PostgreSQL + pgvector)

● Context Engine لضغط السياق

### المطلوب

● تطبيق Memory Compression بالكامل

● تحسين Context Enrichment

● إضافة ذاكرة مشتركة عبر الجلسات

## نظام الأدوات الديناميكية

### الحالي

● 16 أداة جاهزة (web_search, browser, github, filesystem, ...)

● Tool Registry للاكتشاف الديناميكي

### المطلوب

● التكامل كامل مع MCP (Model Context Protocol)

● إضافة أدوات جديدة ديناميكياً

● تحسين الصلاحيات والقيود

# خطة التنفيذ المرحلية

تقدمها الخطة التنفيذية المرحلية لتحويل المنصة إلى نموذج مشابه لـ Manus AI / Kimi Agent.

## المرحلة الأولى: إعادة تصميم الواجهات (2-3 أسابيع)

● إعادة تصميم صفحة الدردشة الرئيسية

● إضافة شريط تقدمي لعملية الوكيل

● تحسين تصميم لوحة التحكم

● إضافة سير ذاتي مع تتبع الجلسات

## المرحلة الثانية: تطوير محرك الوكيل (3-4 أسابيع)

● التكامل على تطبيق Agent Engine

● إضافة التحكم المباشر في المتصفح

● تطبيق نموذج Handoff المتكامل

● تحسين عملية التفكير

## المرحلة الثالثة: تحسين الذاكرة (2-3 أسابيع)

● تطبيق Memory Compression

● تحسين Context Enrichment

● إضافة ذاكرة مشتركة عبر الجلسات

## المرحلة الرابعة: الأدوات والتكاملات (3-4 أسابيع)

● التكامل الكامل مع MCP

● إضافة أدوات جديدة

● تحسين الصلاحيات والقيود

| المرحلة | المهام | المخرجات | المدة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعادة تصميم الواجهات | UI/UX مطور | 2-3 أسابيع |
| 2 | تطوير محرك الوكيل | Backend | 3-4 أسابيع |
| 3 | تحسين الذاكرة | Backend | 2-3 أسابيع |
| 4 | الأدوات والتكاملات | Full Stack | 3-4 أسابيع |

جدول 4: خطة التنفيذ المرحلية

Agent Platform

منصة الوكلاء السحابية

جون 2026